様式第3号(第6条関係)

工事工程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請者住所 |  | |
| 氏名 |  | |
| 設置箇所 |  | |
| 工期 | 着手　　　　　　　年　　　月　　　日  完成　　　　　　　年　　　月　　　日 | |
| 種別 | 工期 | 備考 |
| 掘削 | 月　　　日～　　　月　　　日まで |  |
| 土留設置工 | 月　　　日～　　　月　　　日まで |  |
| 基礎工(配筋工、ベースコンクリート) | 月　　　日～　　　月　　　日まで | コンクリート養生期間含む |
| 埋戻工 | 月　　　日～　　　月　　　日まで |  |
|  | 自然転圧期間３週間 |  |
| スラブ工(配筋工) | 月　　　日～　　　月　　　日まで |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 上記のとおり施工します  　　　　　　年　　月　　日  益子町長　　　　　　　　　　様  施工業者住所  商号又は名称  代表者名　　　　　　　　　　　　　印 | | |